Технологическая карта контроля на сварку трубопровода, фасонных изделий, запорной арматуры

2014г.

| Шифр карты ТКК-6-ВСМН-001-2014 | Наименование предприятия, организации и службы строительной подрядной организации, выполняющий контроль: |
| --- | --- |
| Область применения, общие данные о виде контролируемых работ: Проведение сварочно-монтажных работ при строительстве МН и МНПП на объекте: |
| Нормативные документы: |
| № | Обозначение | Наименование документа |
| 1 | ГОСТ 21.101-97 | СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации |
| 2 | ГОСТ 7512-82* | Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод |
| 3 | ГОСТ 14782-86 | Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые |
| 4 | ГОСТ 20415-82 | Контроль неразрушающий. Методы акустические. Общие положения. |
| 5 | ГОСТ 20426-82 | Контроль неразрушающий. Методы дефектоскопии радиационные. Область применения. |
| 6 | ГОСТ 21105-87 | Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод |
| 7 | ГОСТ 23055-78* | Контроль неразрушающий. Сварка металла плавлением. |
| 9 | ГОСТ 2601-84 | Сварка металлов. Термины и определения основных понятий |
| 10 | ГОСТ 28277-89 | Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Электрорадиографический метод. Общие требования. |
| 11 | ГОСТ 3242-79 | Соединения сварные. Методы контроля качества. |
| 12 | ГОСТ 5264-80 | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, |
| 13 | ПБ 03-273-99 | Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства |
| 14 | ПБ 03-372-00 | Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля |
| 15 | ВСН 012-88 ч.1 и ч.2 | Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приёмка работ |
| 16 | РД 03-493-02 | Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства |
| 17 | РД-25.160.00-КТН-011-10 | Сварка при строительстве и ремонте магистральных нефтепроводов |
| Перечень средств контроля и измерений и требования к ним |
| № | Наименование | Технические характеристики |
| 1 | Рулетка металлическая 5 м | Точность измерений + 1 мм или 1/1000 измеряемой величины |
| 2 | *Рулетка металлическая 20 м |  |
| 3 | Рулетка 50 м |  |
| 4 | Штангенциркуль с глубиномером 125 – 150 мм | Точность измерений +0,1 мм |
| 5 | *Измеритель геометрических параметров сварных стыков | Диапазон измерений 0 –40 мм Точность измерений +0,1 мм |
| 6 | Измеритель магнитных полей | - |
| 7 | Микрометр 0 – 25 мм | Точность измерений +0,01 мм |
| 8 | *Микрометр трубный 3 – 50 мм |  |
| 9 | * Стенкомер | Диапазон измерений 0 – 10 мм 0 – 25 мм. Точность измерений +0,1 мм +0,01 мм Диапазон измерений 0 |
| 10 | * Катетомер | Диапазон измерений 0 – 100 мм. Точность измерений +0,01 мм |
| 11 | *Глубиномер микрометрический с опорной планкой | Точность измерений +0,01 мм |
| 12 | Шаблон сварщика | Точность измерений 0,5 – 1 мм |
| 13 | *Угломер с нониусом | Диапазон измерений 0–180 град угл Точность измерений +2 мин |
| 14 | * Угломер маятниковый | Диапазон измерений 0– 60 град угл.Точность измере-ний +1 град угл. |
| 15 | Штангенциркули 250 – 1600 мм | Точность измерений +0,1 мм |
| 16 | * Микрометр для нефтепр. 250 – 1250 мм | Точность измерений +0,01 мм |
| 17 | *Микрометр гладкий 250 – 1250 мм |  |
| 18 | * Штангентрубомер 750 – 1250 мм | Точность измерений +0,1 мм (для 750,850) +0,15 мм (для 1050,1250) |
| 19 | * Струна | Диапазон измерений - длина контролируемой трубы до 13 м |
| 20 | Линейка металлическая 150 мм | Точность измерений +1 мм |
| 21 | *Линейка металлическая 1000 мм |  |
| 22 | * Калькулятор | - |
| 23 | Термометр контактный | Точность измерений + 1 °C |
| 24 | * Термокарандаш 110 - 400°С | Точность измерений +5% |
| 25 | Лупа измерительная 10х | Точность измерений + 0,5 мм |
| 26 | Лупа с подсветкой | - |
| 27 | *Термоанемометр | - |
| 28 | Набор щупов | Диапазон измерений 0 – 10 мм Точность измерений +0,02 мм |
| 29 | * Измеритель магнитных полей |  |
| 30 | *Отвес монтажный |  |
| 31 | *Набор инспектора |  |
| 32 | * Переносная лампа с кабелем (36 в) |  |
| 33 | * Угольник металлический 150х250 | Диапазон измерений 0 – 1 м 0–90 град угл. Точность измерений +1 мм +1град угл. |
| 34 | * Угольник металлический 400х630 |  |
| 35 | *Угольник металлический 630х1000 |  |
| 36 | *Рентгеновский аппарат с комплектом аксессуаров для выполнения контроля |  |
| 37 | *Дефектоскоп ультразвуковой с комплектом аксессуаров для выполнения контроля | - |
| 38 | *Нутромер | Точность измерений +0,01 мм |
| 39 | * Линейка металлическая 400 мм | Точность измерений +1 мм |
| Знаком «*» отмечены инструменты, средства контроля и измерений, наличие которых не является обязательным для подразделений строительного контроля |
| Требования к оборудованию, применяемому при производстве контролируемых работ | Соответствие НТД; наличие сопроводительной документации; наличие маркировки и соответствие её паспортным данным |
| Перечень операций, подлежащих контролю | 1) обеспечение систематического операционного контроля в процессе сборки и сварки, в т.ч.: - проверка однотипности свариваемых между собой на одном участке труб (одно-шовные, двухшовные, спиралевидные); -чистоты полости труб; -зачистки кромок труб и прилегающих к ним наружной и внутренней поверхно-стей; -отсутствия плевен, рванин, закатов и выходящих на поверхность расслоений любых размеров, качества ремонта кромок (в случае необходимости) и другие требования технологических карт; -соблюдения допустимой разностенности свариваемых элементов; -разбежка продольных заводских стыков стыкуемых труб (д.б. не менее 100 мм, рекомендуемое – 250 мм); -величины смещения наружных кромок; -величины технологических зазоров в стыках; -длины и количества прихваток; - температуры, режима, продолжительности подогрева или сушки; - режимов сварки; - порядка и количества слоёв сварки; - зачистки шва в процессе сварки (послойная зачистка шлаковых карманов); - применяемых материалов; для сварки корневого и заполняющих слоёв; - внутренней подварки; - перекрытия основного металла, высоты усиления, чешуйчатости; - смещения замков; 2) геометрические параметры кромок труб; 3) наличие и величину зазоров и смещений; 4) косина реза; 5) разностенность стыкуемых труб; 6) соответствие сварочного оборудования и сварочных материалов требованиям приложения к РД-25.160.00-КТН-011-10, измерение электрических параметров сварочного оборудования, контроль температурных режимов, измерение скорости сварки; 7) радиографический контроль, ультразвуковой контроль, капиллярную (цветную) дефектоскопию (в зависимости от требований проекта, действующих норм и правил). Запрещается сварка в плеть труб, имеющих повреждение заводской изоляции. Методы и объемы контроля. визуальный и измерительный контроль труб выборочно – в объёме 5%; визуальный и измерительный контроль соединительных деталей – в объёме 100%; приёмка сварных стыков по внешнему осмотру (контроль геометрических пара-метров) производится методом ВИК в объёме 100%; приёмка сварных стыков по результатам неразрушающего контроля производи-теля работ производится в объёме 100%. |
| Требования к персоналу, выполняющему работы | Опыт работ на инженерно-техничексих должностях в области строительства не менее 1 года; наличие квалифицированных и аттестационных документов (НАКС), подтверждающих необходимую квалификацию по видам контролируемых работ; быть аттестованным в области промышленной безопасности; пройти проверку знаний по охране труда; быть ознакомленным с требованием ППР, технологическими картами и специальными инструкциями под роспись; пройти проверку знаний по ОТ и ПБ Заказчика; руководствоваться в работе требованиям проектной документации |

| Последовательность операций контроля, перечень контролируемых параметров с указанием нормативных значений , допусков, объемов и методы контроля |
| --- |
| № | Наименование технологического процесса и его операций | Контролируемый параметр (по какому нормативному документу) | Допускаемые значения параметра , требования качества | Способ(метод) контроля, средства (приборы) контроля | Объем контроля СКК | Объем контроля СК заказчика |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Технология сварочно-монтажных работ |
| 1 | Подготовка к сварке, сборка и предварительный подогрев |
| 1.1 | Раскладка труб |  | 1. Наличие инвентарных лежек. 2. Расстояние от грунта до нижней образующей трубы. | Визуально-100% Инструментальный-100%Рулетка, | Постоянно 100% по каждому документу | Постоянно 100% по каждому документу |
| 1.2 | Подготовка к сварке деталей | Параметры контроля определяются ВСН 006-89, ВСН 012-88, РД-25.160.00-КТН-011-10 | 1. Наличие производственной аттестации технологии сварки и проведении контроля за производством сварочных работ. 2. Инструментальный контроль: - разделка кромок; -косина реза; - очистка кромок и прилегающих к ним поверхностей; - соответствие формы, размеров и качества подготовки свариваемых кромок, в том числе расточки («нутрения»); -снятие усиления заводских швов. 3. Визуальный контроль: - сертификатов (паспортов), соответствие (наличие) маркировки (клейм) обозначениям, указанным в паспорте (сертификате); - очистки полости от посторонних предметов, грязи; - качество кромок; - раскладка труб. | Визуально-выборочно Инструментальный- 100% Лупа 5-10 кратная, Рулетка 10 м, УШС-3, Штангенциркуль, Микрометр |  |  |
| 1.3 | Сборка и предварительный подогрев | Параметры контроля определяются ВСН 006-89, ВСН 012-88, РД-25.160.00-КТН-011-10 | 1. Расстояние стыка от опоры (при надземной прокладке). 2. Наличие страховых монтажных опор при стыковке и сварке стыка. 3. Отсутствие искрения крепления массы. 4. Контроль прокалки электродов и наличия темопеналов на месте производства сварки. 5. Зачистка 10 мм зоны от края кромки щетками от грязи, ржавчины, насечки 6. Снятие усиления наружного продольного заводского шва 10 -15 с понижением к стыку труб. 7. Расположение продольных сварных заводских швов. 8. Наружное смещение кромок. 9. Центратор: обоснованность выбора и техническое состояние (не должен оставлять царапин, задиров, масляных пятен). 10. Смещение заводских сварных швов относительно друг друга. 11. Установка зазора в стыках. 12. Сушка или предварительный подогрев стыка: режим, температура подогрева, продолжительность, соответствие требованиям (горелки, индукционные подогреватели). 13. Установка прихваток: количество, длина, место расположения, зачистка после сборки (при использовании наружного центратора). 14. Наличие термоизолирующих и защитных поясов для защиты заводской изоляции от брызг. | Инструментальный- 100% УШС-3, Штангенциркуль, Контактный термометр | Постоянно 100% по каждому документу | Постоянно 100% по каждому документу |
|  | Сварочные работы. |
| 2 | Технология ручной электродуговой сварки |
| 2.1 | Сварка корневого слоя шва. Горячий проход. | Параметры контроля определяются ВСН 006-89, ВСН 012-88, РД-25.160.00-КТН-011-10, ПД и ППР. | 1.Тип сварочного тока, полярность 2.Способ сварки (сверху-вниз, снизу-вверх). 3.Количество и соответствие расстановки сварщиков схеме расстановки. 4.Зачистка шва в процессе сварки. 5.Режим сварки. 6.Температура торцов труб. 7.Зачистка шва после сварки. 8.Выполнение горячего прохода, температура корневого слоя - сопутствующий подогрев. 9.Зачистка после окончания сварки горячего прохода. 10.Внутренняя подварка. 11.Освобождение жимок центратора. | Визуально-100% Инструментальный- 100% УШС-3. Штангенциркуль, Контактный термометр, мультиметр, клещи токоизмерительные | Постоянно 100% по каждому документу | Постоянно 100% по каждому документу |
| 2.3 | Сварка заполняющих и облицовочных слоев | ВСН 006-89, ВСН 012-88, РД-25.160.00-КТН-011-10, ПД и ППР. | 1. Тип сварочного тока, полярность. 2. Способ сварки (сверху - вниз, снизу-вверх). 3. Зачистка от шлака и брызг. 4. Перекрытие основного метал-ла. Высота усиле-ния. Чешуйча-тость. 5. Смещение сло-ев: относительно друг друга, отно-сительно завод-ских швов. Сме-щение замков. 6. Сварочная дуга: способ зажи-гания. 7. Число слоев шва. 8. Перерывы в сварке. 9. Маркировка стыка. 10. Неразрушаю-щий контроль. | Визуально-100% Инструментальный- 100% УШС-3, штангенциркуль, контактный термометр | Постоянно 100% по каждому документу | Постоянно 100% по каждому документу) |
| 3 | Технология полуавтоматической сварки самозащитой порошковой проволокой Иннершилд |
| 3.1 | Сварка корневого слоя шва | Также как в п.п.11.2.1 |  |  |  |  |
| 3.2 | Сварка заполняющих и облицовочных слоев | Параметры контроля определяются РД-25.160.00-КТН-011-10, ПД и ППР. | 1.Тип сварочного тока, полярность. 2.Скорость подачи проволоки и напряжение на дуге 3.Способ сварки (сверху-вниз, снизу-вверх) и метод выполнения проходов («слой за один проход», «слой за два прохода», « слой за три прохода»). 4.Зачистка корневого слоя шва 5.Количество слоев, соблюдение межслойной температуры. 6.Выполнение внутреннего корректирующего прохода в местах выхода с потолка перед облицовкой 7.Прочие параметры согласно п. 11.2.2 | Визуально-100% Инструментальный - 100% УШС-3, Штангенциркуль, Секундомер | Постоянно 100% по каждому документу | Постоянно 100% по каждому документу |
| 4 | Технология полуавтоматической сварки проволокой сплошного сечения в среде углекислого газа методом STT |
| 4.1 | Сварка корневого слоя шва | Параметры контроля определяются РД-25.160.00-КТН-011-10, ПД и ППР. | 1. Режим сварки. 2. Зачистка шва в процессе сварки. 3. Температура торцов труб (при вынужденных перерывах). 4. Зачистка шва после сварки. 5. Прочие параметры согласно п. 11.2.1. | Визуально-100% Инструментальный - 100% УШС-3, Штангенциркуль, Секундомер | Постоянно 100% по каждому документу | Постоянно 100% по каждому документу |
| 4.2 | Сварка заполняющих и облицовочных слоев | Параметры контроля определяются РД-25.160.00-КТН-011-10, ПД и ППР. | 1.Тип сварочного тока, полярность 2.Способ сварки (сверху - вниз, снизу-вверх). 3.Зачистка от шлака и брызг. 4 Перекрытие основного металла. Высота усиления. Чешуйчатость. 5.Смещение слоев: - относительно друг друга, относительно заводских швов. - смещение замков. 6.Применение присадок (запрещены). 7.Сварочная дуга: способ зажигания. 8.Минимальное число слоев шва. 9.Перерывы в сварке. 10.Маркировка стыка. | Визуально-100% Инструментальный - 100% УШС-3, штангенциркуль, контактный термометр | Постоянно 100% по каждому документу | Постоянно 100% по каждому документу |
| 5 | Технология автоматической сварки под флюсом |
| 5.1 | Технология двухсторонней автоматической сварки под флюсом | Параметры контроля определяются РД-25.160.00-КТН-011-10, ПД и ППР. | 1. Прокалка флюса. 2. Смещение начала сварки относительно заводских швов. 3. Зачистка и пропил: прихватки, начала участка первого наружного слоя шва 4. Смещение замков смежных слоев, отсутствие перерывов 5. Режимы сварки. 6. Минимальное число наружных слоев. 7. Количество проходов внутреннего слоя шва. 8. Геометрические размеры внутреннего и облицовочного слоев (определяются по макрошлифам). Ширина облицовочного слоя. 9. Отсутствие перерывов. | Визуально-100% Инструментальный - 100% УШС-3, Штангенциркуль, секундомер, контактный термометр | Постоянно 100% по каждому документу | Постоянно 100% по каждому документу |
| 5.2 | Технология односторонней автоматической сварки под флюсом | Параметры контроля определяются РД-25.160.00-КТН-011-10, ПД и ППР. | 1.Одинаковая нормативная толщина стенки деталей. 2.Режимы сварки. 3.Количество слоев. 4.Межслойная температура (снаружи и изнутри трубы) 5.Подогрев стыка в случае снижения температуры. 6.Контроль геометрических размеров (по макрошлифам). 7.Укрытие корневого слоя шва теплоизолирующими поясами (в случае выполнения их ручной дуговой сваркой) до полного остывания стыка (температура окружающей среды). | Визуально-100% Инструментальный - 100% УШС-3, штангенциркуль, секундомер, контактный термометр | Постоянно 100% по каждому документу | Постоянно 100% по каждому документу |
| 6 | Комбинированная технология сварки: корневой слой шва – полуавтоматическая или автоматическая сварка методом STT, последующих слои – автоматическая сварка порошковой проволокой в среде защитных газов головками системы М300 или М300 С |
| 6.1 | Сварка корневого слоя шва | Параметры контроля определяются РД-25.160.00-КТН-011-10, ПД и ППР. | 1. В случае применения полуавтоматической сварки методом STT см.п.11.3.3 2. В случае применения ручной электродуговой сварки см.п.11.2.1. 3. Установка направляющих поясов 4. Предварительный подогрев стыка 5. Сборка стыка 6. Установка сварочных головок 7. Режимы сварки 8. Геометрические размеры шва | Визуально-100% Инструментальный - 100% УШС-3, штангенциркуль, секундомер, контактный термометр | Постоянно 100% по каждому документу | Постоянно 100% по каждому документу |
| 6.2 | Сварка заполняющих и облицовочных слоев | Параметры контроля определяются РД-25.160.00-КТН-011-10, ПД и ППР. | 1.Установка сварочных головок 2.Режим сварки. 3.Способ сварки (сверху - вниз, снизу-вверх) 4.Количество слоев 5.Межслойная температура 6.Смещение замков 7.Зачистка каждого слоя 8.Геометрические размеры шва | Визуально-100% Инструментальный - 100% УШС-3, Штангенциркуль, Секундомер, контактный термометр | Постоянно 100% по каждому документу | Постоянно 100% по каждому документу |
| 7 | Технология автоматической сварки в среде защитных газов комплексами оборудования фирм «CRC – Evans AW», |
| 7.1 | Сварка корневого слоя и «горячего прохода» | Параметры контроля определяются РД-25.160.00-КТН-011-10, ПД и ППР. | 1.Порядок наложения слоев 2.Режим сварки 3.Зачистка корневого слоя шва 4.Разделение участков с не проваром 5.Режим сварки вспомогательного процесса (в случаях отказа сварочных головок) | Визуально-100% Инструментальный - 100% УШС-3, штангенциркуль, секундо- мер, контактный термометр | Постоянно 100% по каждому документу | Постоянно 100% по каждому документу |
| 7.2 | Сварка заполняющих и облицовочных слоев | Параметры контроля определяются РД-25.160.00-КТН-011-10, ПД и ППР. | 1.Порядок наложения слоев 2.Режим сварки. 3.Способ сварки (сверху - вниз, снизу-вверх) 4.Зачистка каждого слоя 5.Геометрические размеры 6.Перерывы в сварке | Визуально-100% Инструментальный - 100% УШС-3, штангенциркуль, секундомер, контактный термометр | Постоянно 100% по каждому документу | Постоянно 100% по каждому документу |
| 8 | Технология автоматической сварки в среде защитных газов комплексами оборудования фирм «Serimer Dasa» |
| 8.1 | Подготовка к сварке труб. | Параметры контроля определяются РД-25.160.00-КТН-011-10, ПД и ППР. | 1. Установка направляющих поясов 2. Просушка медного подкладного кольца 3 Прочие параметры согласно п. 11.1.1-11.1.3 |  | Постоянно 100% по каждому документу | Постоянно 100% по каждому документу |
| 8.2 | Сварка корневого слоя | Параметры контроля определяются РД-25.160.00-КТН-011-10,ПД и ППР. | 1.Порядок наложения слоев 2.Режим сварки 3.Зачистка корневого слоя шва 4.Разделение участков с не проваром 5.Режим сварки вспомогательного процесса (в случаях отказа сварочных головок) | Визуально-100% Инструментальный - 100% УШС-3, штангенциркуль, секундо- мер, контактный термометр | Постоянно 100% по каждому документу | Постоянно 100% по каждому документу |
| 8.3 | Сварка заполняющих и облицовочных слоев | Параметры контроля определяются РД-25.160.00-КТН-011-10, ПД и ППР. | 1.Порядок наложения слоев 2.Порядок нанесения корректирующего слоя 3.Порядок нанесения облицовочного слоя. 4.Режим сварки. 5.Способ сварки (сверху - вниз, снизу-вверх) 6.Зачистка каждого слоя 7.Геометрические размеры 8.Перерывы в сварке | Визуально-100% Инструментальный - 100% УШС-3, штангенциркуль, секундомер, контактный термометр | Постоянно 100% по каждому документу | Постоянно 100% по каждому документу |
|  | Специальные сварочные работы |
| 9 | Ликвидация технологических разрывов при подземной прокладке |
|  | Монтаж захлеста | Параметры контроля определяются РД-25.160.00-КТН-011-10 ,РД-93.010.00-КТН-114-07, СНиП III-42-80*, ПД и ППР. | 1.Соответствие размеров не засыпанных участков трубопровода требованиям НД и ПД. 2.Наличие согласованного технического решения и согласования на выполнение захлестов в месте ликвидации разрыва 3.Наличие страховочной опоры (в случае установки нефтепровода на опоры) 4.Подготовка к сварке, сборка и предварительный подогрев см. п.п.11.1.1.-11.1.3. 5.Наличие наружного центратора 6.Длина катушки: не менее одного диаметра труб. 7.Отсутствие изгибающих моментов (от силовых механизмов) и нагрева трубы вне зоны сварки 8.Отсутствие разнотолщинности соединяемых деталей. 9.Соответствие места сварки замыкающего стыка проектному. При монтаже захлестов не допускается: - сварка разнотолщинных труб, - захлесты на кривых вставках -приварка монтажных приспособлений к телу труб | Визуально-100% Инструментальный - 100% УШС-3, штангенциркуль, контактный термометр | Постоянно 100% по каждому документу | Постоянно 100% по каждому документу |
| 10 | Ликвидация технологических разрывов при надземной прокладке |
|  | Монтаж технологического разрыва (вварка компенсатора) | Параметры контроля определяются РД-25.160.00-КТН-011-10, РД-93.010.00-КТН-114-07, СНиП III-42-80*, ПД и ППР. | 1. Расстояние от неподвижной опоры до компенсатора. 2. Расстояние сварных стыков от опор 3. Отсутствие натяжения на компенсаторе. 4. Наличие на компенсаторе приваренных однотрубок. 5. Соответствие температуры наружного воздуха при сварки замыкающего стыка проектному | Визуально-100%. Инструментальный - 100% УШС-3, штангенциркуль, конт.термом. | Постоянно 100% по каждому документу | Постоянно 100% по каждому документу |
| 11 | Сварка отводов |
|  | Сварка отводов | Параметры контроля определяются РД-25.160.00-КТН-011-10, РД-93.010.00-КТН-114-07, ПД и ППР. | 1. Наличие производственной аттестации технологии сварки и проведении контроля за производством сварочных работ. 2. Раскладка отводов в соответствии с проектом 3. Инструментальный контроль: - смещение продольных швов при монтаже переходных колец; - разделка кромок; -косина реза; - очистка кромок и прилегающих к ним поверхностей; - соответствие формы, размеров и качества подготовки свариваемых кромок, в том числе расточки («нутрения») технологической карте; -снятие усиления заводских швов. | Визуально-100% Инструментальный - 100% УШС-3, штангенциркуль, контактный термометр | Постоянно 100% по каждому документу | Постоянно 100% по каждому документу |
| 12 | Сварка разнотолщинных соединений труб |
|  | Монтаж соединения | Параметры контроля определяются РД-25.160.00-КТН-011-10, РД-93.010.00-КТН-114-07, ПД и ППР. | 1.Толщина соединяемых деталей 2.Длина промежуточной катушки (не менее 250 мм) 3.Специальная разделка кромок 4.Подготовка к сварке, сборка и предварительный подогрев см.п.11.1 В разнотолщинных соединениях не допускается: - использование труб с не заводской разделкой кромок - приварка монтажных приспособлений - подготовка кромок арматуры не в заводских условиях - перерывов в сварке | Визуальный-100% Инструментальный - 100% УШС-3, Штангенциркуль, контактный термометр | Постоянно 100% по каждому документу | Постоянно 100% по каждому документу |
| 13 | Ремонт дефектов и дефектных участков сварных соединений |
|  | Ремонт дефектов и дефектных участков сварных соединений. | Параметры контроля определяются РД-25.160.00-КТН-011-10, РД-93.010.00-КТН-114-07, ПД и ППР. | 1. Наличие технологических карт на ремонт сварных соединений в соответствии с аттестованной технологией. 2. Наличие результатов заключения ЛНК, аттестованного сварщика на устранение дефектов 3. Выборка дефектов сварных швов. 4. Подогрев. 5. Сварка в соответствии с требованиями технологической картой на ремонт. 6. Марка электродов, их диаметр, величина сварочного тока, количество проходов, площадь наплавленного металла, послойное заполнение шва, соблюдение технологии сварки и последовательность операций. 7. Контроль качества ремонта сварных соединений внешним осмотром и измерением. 8. Оформление исполнительной документации. | Визуально-100% Инструментально - 100% Рулетка, штангенциркуль, УШС-3, Термометр | Постоянно 100% по каждому документу | Постоянно 100% по каждому документу |
| 14 | Монтаж защитного кожуха при траншейной прокладке нефтепровода методом «Труба в трубе» через искусственные препятствия |
|  | Монтаж защитного кожуха | Параметры контроля определяются РД-25.160.00-КТН-011-10, РД-93.010.00-КТН-114-07, ПД и ППР. | 1. Отклонение оси кожуха от проектной. 2. Наличие наружного центратора. 3. Смещение кромок. 4. Контроль изоляционного покрытия. 5. Установка опорно-центрующих кольцевых опор 6. Герметизация кожуха после протаскивания 7. Пневматическое испытание межтрубного пространства после протаскивания и герметизации кожуха. 8. Монтаж защитной скорлупы на манжету защитного кожуха. 9. Засыпка кожуха. | Визуально-100% Инструментально - 100% Рулетка, штангенциркуль, УШС-3, Термометр | Постоянно 100% по каждому документу | Постоянно 100% по каждому документу |
| 15 | Врезки вантузных задвижек и отводов под приборы КИП |
|  | Прямые врезки под вантузные задвижки и под оборудование КИП и А | Параметры контроля определяются РД-25.160.00-КТН-011-10, РД-93.010.00-КТН-114-07, ПД и ППР. | 1. Наличие аттестованной технологии и аттестованных сварщиков на данный вид работ. 2. Проведение входного контроля применяемых материалов, оборудования, комплектации на соответствие требованиям РП и НТД. 3. Расстояния от горизонтального сварного шва до сварного шва воротника. 4. Расстояние от вертикального сварного шва (задвижки) до сварного шва воротник. 5. Вертикальность установки вантуза. 6. Соответствие применяемых материалов и спецификации изделий проектным и требованиям НТД. 7. Очистка кромок и прилегающих к ним поверхностей. 8. Соответствие формы, размеров и качества подготовки свариваемых кромок и деталей, в том числе расточки («нутрения») технологической карте. | Визуально-100% Инструментально - 100% Рулетка, штангенциркуль, УШС-3, Термометр | Постоянно 100% по каждому документу | Постоянно 100% по каждому документу |
| 16 | Подключение вновь построенных участков к действующему нефтепроводу |
| 16.1 | Монтаж захлеста и сварка гарантийных стыков | Параметры контроля определяются РД-25.160.00-КТН-011-10, РД-93.010.00-КТН-114-07, СНиП III-42-80*, ПД и ППР. | 1. Наличие наряд-допусков, разрешительной документации, технического решения в соответствии с требованиями НТД. 2. Наличие не засыпанных участков нефтепровода. 3. Соответствие и правильность установки герметизаторов. 4. Наличие и маркировка контрольных отверстий 5. Наличие страховочной опоры (в случае установки нефтепровода на опоры). 6. Проверка соответствия применяемой комплектации требованиям НТД, (прочностные характеристики, проведение гидроиспытаний, толщинометрии и др). 7. Подготовка к сварке, сборка и предварительный подогрев см.п.10.2.1. 8. Наличие наружного центратора. 9. Длина катушки: не менее одного диаметра труб. 10. Отсутствие изгибающих моментов (от силовых механизмов) и нагрева трубы вне зоны сварки. 11. Отсутствие разнотолщинности соединяемых деталей. 12. Сварка гарантийного стыка в соответствии с техкартой по аттестованной технологии и соответствующими допускными испытаниями сварщиков. 13. Установка чопиков и заваривание технологических отверстий в соответствии с техкартой по аттестованной технологии и соответствующими допускными испытаниями сварщиков. 14. Проведение НК сваренных стыков. 15. Изоляция мест нарушения изоляционного покрытия, проверка адгезии, сплошности, засыпка в соответствии с требованиями НД. оформление исполнительной документации. При монтаже захлестов не допускается: - сварка разнотолщинных труб; - захлесты на кривых вставках; - приварка монтажных приспособлений к телу труб. | Визуально-100% Инструментальный - 100% УШС-3, штангенциркуль, секундомер, контактный термометр | Постоянно 100% по каждому документу | Постоянно 100% по каждому документу |
| 17 | Сварка монтажных соединений строительных конструкций |
| 17.1 | Сварка монтажных соединений строительных конструкций | Параметры контроля определяются РД-25.160.00-КТН-011-10, РД-93.010.00-КТН-114-07, СНиП II-23-81*, ПД и ППР. | 1. Порядок хранения сварочных материалов (электроды, Сварочная проволока проволоки). 2. Выполнение прокаливания электродов, порошковой проволоки перед употреблением. 3. Защита рабочих мест сварщика от дождя, снега, ветра и минимально допустимая температура воздуха при сварке конструкций. 4. Наличие документов, подтверждающих проведение механических испытаний пробных образцов стыковых сварных соединений (при наличии указаний в проекте). 5. Выполнение сварных стыков арматуры внахлестку. 6. Длина сварных швов при стыковании арматурных стержней двусторонними накладками. 7. Длина выпусков арматурных стержней из бетона конструкций. 8. Отсутствие недопустимой несоосности стыкуемых арматурных стержней. 9. Отсутствие недопустимой несоосности стержней, соединенных дуговой сваркой с парными круглыми накладками из стали. Полнота оформления исполнительной документации. | Визуально 100%, Инструментально - 5% от количества смонтированных конструкций, но не менее одной кон-струкции. Рулетка 5, 20, 50м, Катетомер, Термометр контактный, УШС, Фонарь миниатюрный | Постоянно 100% по каждому документу | Постоянно 100% по каждому документу |
| 17.2 | Устройство колодцев. | Параметры контроля определяются РД-25.160.00-КТН-011-10 ,РД-93.010.00-КТН-114-07, СНиП II-23-81*, ПД и ППР. | 1.Проверка высотных отметок основания. 2.Монтаж основания на проектные отметки. 3.Монтаж колодцев, вертикальность. 4.Гидроизоляция основания. 5.Проверка люка по отметкам. 6.Гидроизоляция стен колодцев. 7.Засыпка пазух грунтом. 8.Благоустройство территории. 9.Геодезические исполнительные схемы. 10.Полнота оформления исполнительной документации. | Визуально- измерительный - 100%, 100% по каждому доку-менту. Нивелир, рулетка, теодолит | Постоянно 100% по каждому документу | Постоянно 100% по каждому документу. |
| 18 | Контроль качества работы лаборатории неразрушающего контроля подрядной организации |
|  | Контроль качества работы лаборатории неразрушающего контроля подрядной организации | Проводится в соответствии с ОР-91.200.00-КТН-044-10,ПД и ППР. |  | В составе ЛНК | Постоянно 100% по каждому документу | Постоянно 100% по каждому документу |
| Знаком «*» отмечены инструменты, средства контроля и измерений, наличие которых не является обязательным для подразделений строительного контроля |

| Исполнительная документация, оформляемая при производстве работ и по результатам контроля |
| --- |
| № | Наименование документа | Этап работ, когда оформляется документ | Лица,подписывающие документ | Примечание |
| 1 | Общий журнал | Весь период СМР | Ответственный за производство |  |
| 2 | Журнал строительного контроля заказчика | При наличии замечаний | Инженер СК(ТН), ответственный за производство |  |
| 3 | Журнал строительного контроля подрядчика | При наличии замечаний | Инженер СК, ответственный за производство |  |
| 4 | Акт освидетельствования скрытых работ | После приемки выполненных работ | Инженер СК, инженер СК(ТН), ответственный за производство, представитель заказчика |  |
| 5 | Исполнительная геодезическая схема | После приемки выполненных работ | Инженер СК(ТН), ответственный за производство, геодезист, представитель заказчика |  |

Технологическую карту контроля разработал

(должность, ФИО)                                                                             (подпись)

Лист ознакомления с технологической картой контроля

| № | Ф.И.О. лица для ознакомления | Структурное подразделение, должность | Подпись за ознакомление с документом, дата |
| --- | --- | --- | --- |